# QR Order System

Dokumentasi Status Project sampai 15 Juni 2026

Dokumen ini merangkum kondisi project QR Order System sampai versi terakhir yang sudah dipush ke GitHub dan dideploy ke Vercel + Neon.

# Ringkasan Eksekutif

QR Order System adalah aplikasi pemesanan digital untuk cafe, restoran, dan UMKM kuliner. Sistem ini mencakup alur customer, admin, cashier, kitchen, database Neon, laporan transaksi, dan deployment production di Vercel.

| Area | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Aman | Branch fix/db-menu-kitchen-cleanup sudah push. Tidak ada secret yang ikut commit. |
| Vercel | Ready | Production deploy berhasil dan alias aktif. |
| Neon | Terhubung | Schema sudah sinkron dan seed berhasil dijalankan. |
| Portfolio | Layak | README sudah dirapikan untuk presentasi project. |
| Market readiness | Prototype kuat | Masih perlu hardening sebelum produk berbayar skala luas. |

# Informasi Deployment

| Item | Nilai |
| --- | --- |
| Production URL | https://qr-order-system-eight.vercel.app |
| Customer Demo | https://qr-order-system-eight.vercel.app/menu/meja-1 |
| Vercel Project | akbarzidane12s-projects/qr-order-system |
| Database | Neon PostgreSQL via process.env.DATABASE_URL |
| Branch GitHub | fix/db-menu-kitchen-cleanup |
| Commit dokumentasi terakhir | 83e1691 docs: polish portfolio readme |

# Akun Demo

| Role | Email | Password |
| --- | --- | --- |
| Admin | admin@qrorder.app | admin123 |
| Cashier | cashier@qrorder.app | cashier123 |
| Kitchen | kitchen@qrorder.app | kitchen123 |

Akun demo hanya untuk portfolio/presentasi. Jika digunakan untuk bisnis sungguhan, semua akun default harus diganti dan NEXTAUTH_SECRET harus dirotasi.

# Fitur yang Sudah Berjalan

- Customer dapat membuka menu berdasarkan meja, menambah ke cart, checkout, melihat status order, dan invoice.

- Admin dapat mengelola menu, kategori, meja, promo, settings, dan laporan.

- Menu mendukung imageUrl, upload gambar, dan fallback jika gambar kosong atau gagal dimuat.

- Cashier dapat mengonfirmasi pembayaran dan order otomatis masuk ke kitchen queue.

- Kitchen hanya menampilkan order PAID dengan status QUEUED, PREPARING, atau READY.

- Order COMPLETED hilang dari active queue namun tetap tersimpan untuk laporan.

- Nomor antrian reset ke 1 saat semua antrian aktif sudah selesai.

- Reports mendukung filter harian, mingguan, bulanan, tahunan, payment breakdown, dan CSV dengan total keseluruhan.

- Database/Prisma sudah memakai env, tanpa hardcode DATABASE_URL, NEXTAUTH_SECRET, atau NEXTAUTH_URL.

- README GitHub sudah dirapikan untuk portfolio dan penjelasan market-readiness.

# Alur Order

- Customer scan QR meja dan membuka halaman /menu/[tableId].

- Customer memilih menu, masuk cart, lalu checkout.

- Order dibuat dengan status PENDING_PAYMENT dan paymentStatus UNPAID.

- Cashier mengonfirmasi pembayaran.

- Order berubah menjadi QUEUED dan paymentStatus PAID.

- Kitchen memproses QUEUED -> PREPARING -> READY -> COMPLETED.

- Order completed masuk laporan dan tidak tampil lagi di active kitchen queue.

# Keamanan dan Kesiapan GitHub

- Secret tidak ikut commit.

- .env, .env*.local, .vercel, .next, node_modules, log, dan artifact lokal sudah di-ignore.

- Role-based middleware melindungi admin, cashier, dan kitchen route.

- Mutasi penting tetap memvalidasi role di server/API.

- Production memakai process.env.DATABASE_URL, process.env.NEXTAUTH_SECRET, dan process.env.NEXTAUTH_URL.

- Git working tree terakhir bersih setelah push dokumentasi.

# Kekurangan Sebelum Dipasarkan Serius

| Area | Kekurangan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| User Management | Belum ada CRUD staff lengkap, reset password, dan nonaktif user dari dashboard. | Tinggi |
| Auth Hardening | Belum ada rate limit login, forgot password, dan password policy. | Tinggi |
| Image Storage | Upload gambar perlu object storage seperti Vercel Blob/Cloudinary agar database tidak berat. | Tinggi |
| Excel | Export masih CSV; versi komersial idealnya XLSX multi-sheet. | Sedang |
| Printer | Belum ada integrasi thermal printer untuk struk dan kitchen ticket. | Tinggi |
| Realtime | Kitchen/status masih polling; WebSocket/SSE akan lebih halus. | Sedang |
| Payment Gateway | Pembayaran masih manual; perlu Midtrans/Xendit/Duitku/Stripe untuk otomatisasi. | Tinggi |
| Multi-Tenant | Belum mendukung multi-outlet/merchant untuk SaaS. | Tinggi |
| Monitoring | Belum ada Sentry/logging/alert production. | Sedang |
| Testing | Belum ada automated E2E/unit tests. | Sedang |

# Roadmap Produk

## Version 1.0

- User management staff lengkap.

- Storage gambar menu berbasis object storage.

- Export XLSX multi-sheet.

- Printer kitchen ticket dan struk kasir.

- Audit log dashboard lebih lengkap.

## Version 1.5

- Payment gateway dengan webhook otomatis.

- Realtime kitchen display.

- Promo engine lebih lengkap.

- Stock/menu availability schedule.

- Report profit dan sales trend.

## Version 2.0

- Multi-outlet dan multi-tenant.

- Owner dashboard.

- Subscription billing.

- Tenant isolation.

- Custom domain per merchant.

# Kesimpulan

Project ini sudah aman dan menarik untuk portfolio karena menunjukkan kemampuan full-stack yang nyata: frontend responsive, auth role-based, database relational, Prisma, workflow order, kitchen display, reporting, Vercel deploy, dan Neon PostgreSQL. Untuk dipasarkan sebagai produk berbayar, prioritas berikutnya adalah user management, auth hardening, object storage gambar, payment gateway, printer integration, monitoring, dan automated testing.